План разработки 3D Toy Store

| Разработка идеи и концепции сайта | 27 апреля |
| --- | --- |
| Разработка структуры работы сайта и дизайна | 28-29 апреля |
| Распределение обязанностей между участниками группы разработки | 30 апреля |
| Создание организации и репозитория в Github, настройка среды разработки | 1 мая |
| Разработка механизма регистрации и входа пользователей | 2 мая |
| Разработка главной страницы | 3-4 мая |
| Разработка раздела «Корзина» | 5 мая |
| Разработка раздела «Доставка» и настройка работы с API Яндекс Карт | 6-7 мая |
| Разработка админ-панели | 8-10 мая |
| Разработка обработчика ошибок | 11 мая |
| Финальное редактирование кода и тестирование получившегося продукта | 12 мая |
| Создание презентации проекта, формирование пояснительной записки к проекту | 13 мая |
| Запись видео работы веб-сайта | 14 мая |
| Защита проекта | 15-19 мая |